

# Калужская область

**Администрация муниципального района**

**«Город Людиново и Людиновский район»**

#### П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 07.11.2022 № 1137

**Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территорий Людиновского района»**

В соответствии со статьей 15 Федерального Закона Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального района «Город Людиново и Людиновский район», постановлением администрации муниципального района «Город Людиново и Людиновский район» от 26.10.2018 г. № 1547 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ муниципального района «Город Людиново и Людиновский район», их формирования и реализации и Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ, реализуемых на территории муниципального района «Город Людиново и Людиновский район» администрация муниципального района «Город Людиново и Людиновский район»

постановляет:

1.Утвердить муниципальную программу «Благоустройство территорий муниципального района» (прилагается).

2.Настоящее постановление подлежит опубликованию в установленном законом порядке.

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального района «Город Людиново и Людиновский район» М.А. Жмыкова.

4.Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2023 года.

Глава администрации

муниципального района Д.С. Удалов

**Приложение**

**к Постановлению**

**администрацииМР**

**от 07.11.2022 № 1137**

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИЙ ЛЮДИНОВСКОГО РАЙОНА»

ПАСПОРТ

муниципальной программы «Благоустройство территорий Людиновского района»

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Ответственный исполнитель | Отдел капитального строительства и благоустройства, МКУ «Людиновская служба заказчика», МБУ «Агентство «Мой город». |
| 2. Соисполнители муниципальной программы  | Отдел капитального строительства и благоустройства, МКУ «Людиновская служба заказчика», МБУ «Агентство «Мой город», администрации сельских поселений. |
| 3. Цели муниципальной программы | - формирование для населения Людиновского района благоприятной среды жизнедеятельности, в том числе безопасных и благоприятных условий проживания;- обеспечение контроля качества строительства объектов благоустройства;- развитие проектирования зданий, домов, магазинов, проектирование территории города в целях благоустройства, составление сметной документации, обеспечение контроля качества строительства и соблюдение обязательных требований, организация мероприятий по охране и защите лесов;-создание комфортных и безопасных условий проживания граждан с учетом выполнения работ на социально значимых объектах жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и озеленения на территории городского поселения «Город Людиново». |
| 4.Задачи муниципальной программы | - организация мероприятий по охране, защите, воспроизводству городских лесов;- достижение высокого уровня контроля качества, надежности, безопасности строительства;- приведение и поддержание в качественном состоянии объектов благоустройства, в том числе территорий МКД и общественных пространств;- организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории поселения;- оздоровление санитарной экологической обстановки на территории поселения, ликвидация свалок бытового мусора;- развитие и поддержка инициатив жителей населенного пункта по благоустройству и санитарной очистке придомовых территорий. |
| 5.Подпрограммы муниципальной программы | 1. «Благоустройство территорий муниципального района»2. «[Развитие](#P3586) МКУ «Людиновская служба заказчика»;3. «Развитие МБУ «Агентство «Мой город» |
| 6.Индикаторы муниципальной программы | Количество благоустроенных территорий МКД и общественных пространств.Количество оказанных услуг по транспортировке тел умерших.Количество составленной проектно-сметной документации.Количество оказанных услуг по техническому контролю за объектами строительства.Количество замененных (отремонтированных) светильников уличного освещения.Количество мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных.Проведено ярмарок (единиц). |
| 7.Сроки и этапы реализации | 2023 - 2028 годы. |
| 8.Объемы финансирования муниципальной программы за счет бюджетных ассигнований |
|  | Всего тыс. руб. | В том числе по годам |
|  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Всего | 575686 | 117241 | 90708 | 91610 | 90665 | 93031 | 92431 |
| В т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет МР | - | - | - | - | - | - | - |
| Бюджет ГП | 575686 | 117241 | 90708 | 91610 | 90665 | 93031 | 92431 |

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы

Вводная

Актуальность разработки муниципальной подпрограммы по благоустройству территорий Людиновского района на 2023 - 2028 гг. очевидна. Улучшение внешнего облика города, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды, благоустройство дворовых и внутриквартальных территорий, организация досуга населения на детских игровых и спортивных площадках, увеличение площадей зеленых насаждений и обустройство комфортных зон отдыха, вовлечение населения в процесс управления и благоустройства территорий - все это является первоочередными задачами выполнения данной программы.

Объекты содержания и благоустройства сегодня составляют:

- протяженность дорожной сети улиц города составляет 123,033 км;

- площадь тротуаров в городе – 33,3 тыс. м², скверов и площадей – 22,3 тыс. м², газонов 21,0 тыс. м², цветочных клумб – 3,0 тыс. м².

Вследствие недостатка техники для механизированной уборки улиц, дорожная сеть, включая тротуары и пешеходные зоны улиц города, убиралась неудовлетворительно, что создавало много аварийных ситуаций на дорогах и тротуарах.

В настоящее время численность населения в поселении составляет 36,8 тыс. человек. В последние годы в поселении проводилась целенаправленная работа по благоустройству территории и социальному развитию.

Улучшение внешнего облика города, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды, благоустройство дворовых и внутриквартальных территорий, организация досуга населения на детских игровых и спортивных площадках, увеличение площадей зеленых насаждений и обустройство комфортных зон отдыха, вовлечение населения в процесс управления и благоустройства территорий - все это является первоочередными задачами при создании благоприятных условий жизнедеятельности населения Людиновского района.

1.1. Основные проблемы в сфере реализации муниципальной

программы

Несмотря на позитивные результаты в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства, существует ряд проблемных вопросов.

Техническое состояние коммунальной инфраструктуры, характеризующееся высоким уровнем износа, высокой аварийностью, низким коэффициентом полезного действия мощностей и большими потерями энергоносителей, привело к тому, что планово-предупредительный ремонт уступил место аварийно-восстановительным работам, затраты на которые в 2 - 3 раза выше, чем затраты на проведение планово-предупредительного ремонта.

1.2. Прогноз развития сферы реализации муниципальной

программы

Прогноз развития сферы строительства и жилищно-коммунального хозяйства сформирован с учетом приоритетов, определенных в Стратегии социально-экономического развития Калужской области до 2030 года.

Реализация муниципальной программы должна привести к созданию комфортной среды жизнедеятельности для человека, обеспечению населения доступным и качественным жильем.

2. Цели, задачи и индикаторы достижения целей и решения задач

муниципальной программы

Цели реализации муниципальной программы:

- формирование для населения Людиновского района благоприятной среды жизнедеятельности, в том числе безопасных и благоприятных условий проживания;

- обеспечение контроля качества строительства объектов благоустройства;

- развитие проектирования зданий, домов, магазинов, проектирование территории города в целях благоустройства, составление сметной документации, обеспечение контроля качества строительства и соблюдение обязательных требований, организация мероприятий по охране и защите лесов;

- создание комфортных и безопасных условий проживания граждан с учетом выполнения работ на социально значимых объектах жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и озеленения на территории городского поселения «Город Людиново»

Для достижения целей муниципальной программы необходимо решение следующих задач:

- организация мероприятий по охране, защите, воспроизводству городских лесов;

- приведение и поддержание в качественном состоянии объектов благоустройства;

- повышение освещенности городских улиц и внутридворовых территорий;

- восстановление и сохранение природных, исторических комплексов, парковых объектов и общественных пространств;

- повышение уровня благоустройства и содержания кладбищ.

Эффективность реализации государственной программы будет ежегодно оцениваться на основании следующих целевых индикаторов:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование индикатора | Ед. изм. | 2022, оценка | Значение по годамреализации муниципальной программы |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|  | Количество благоустроенных территорий и общественных пространств | Ед. | 10 | 12 | 12 | 13 | 12 | 14 | 14 |
|  | Количество оборудованных (реконструированных площадок) ТКО | Ед. | 2 | 7 | 14 | 20 | 26 | 32 | 40 |
|  | Количество отремонтированных питьевых колодцев  | Ед. | 2 | 6 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 |
|  | Количество оказанных услуг по транспортировке тел умерших | Ед. | 33 | 34 | 36 | 38 | 39 | 39 | 39 |
|  | Количество составленной проектно-сметной документации | Ед. | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 | 280 |
|  | Количество оказанных услуг по техническому контролю за объектами строительства | Ед. | 147 | 220 | 225 | 230 | 235 | 240 | 245 |
|  | Количество замененных (отремонтированных) светильников уличного освещения | Ед. | 250 | 250 | 250 | 250 | 245 | 240 | 235 |
|  | Количество мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных | Ед. | 30 | 35 | 35 | 40 | 40 | 40 | 40 |
|  | Проведено ярмарок | Ед. | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 |

3. Обобщенная характеристика основных мероприятий

муниципальной программы

Для обеспечения прозрачной и понятной связи влияния основных мероприятий на достижение целей муниципальной программы информация, представленная в данном разделе, дает характеристику основных мероприятий подпрограмм, которые влияют на достижение целей муниципальной программы.

**3.1. Подпрограмма «Благоустройство территории муниципального района»**

Мероприятия подпрограммы направлены на создание комфортных условий проживания населения города, благоустроенных общественных территорий в городе, освещенных улиц и проездов, зеленых островков среди жилых микрорайонов, а также приобретение техники для коммунальных служб города. Срок реализации мероприятий подпрограммы - с 2023 по 2028 год включительно.

3.2. Подпрограмма «Развитие МКУ «Людиновская служба заказчика»

Мероприятия подпрограммы решают задачи:

- высокого уровня контроля качества, надежности, безопасности строительства;

- охраны, защиты, воспроизводства городских лесов;

- оказания платных услуг физическим и юридическим лицам по вопросам проектирования и составления сметной документации.

3.3. Подпрограмма «Развитие МБУ «Агентство «Мой город»

Мероприятия подпрограммы направлены на выполнение работ, оказание услуг в целях осуществления предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления по созданию условий для массового отдыха жителей поселения и организации обустройства мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам, а также в сфере социально-культурного назначения.

4. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы

(тыс. руб. в ценах каждого года)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Всего | В том числе по годам |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| ВСЕГО | 575 686 | 117 241 | 90 708 | 91 610 | 90 665 | 93 031 | 92 431 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| по подпрограммам: |  |  |  |  |  |  |  |
| «Благоустройство территории муниципального района» | 162567 | 48404 | 21858 | 22760 | 21815 | 24165 | 23565 |
| «Развитие МКУ «Людиновская служба заказчика» | 44923 | 7471 | 7 484 | 7 484 | 7 484 | 7 500 | 7 500 |
| «Развитие МБУ «Агентство « Мой город» | 368 196 | 61 366 | 61 366 | 61 366 | 61 366 | 61 366 | 61 366 |
| по источникам финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета МР |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета ГП | 575 686 | 117 241 | 90 708 | 91 610 | 90 665 | 93 031 | 92 431 |

**5.1. Подпрограмма «Благоустройство территории муниципального района»**

**ПАСПОРТ**

**подпрограммы «Благоустройство территории муниципального района»**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Соисполнитель муниципальной программы | Отдел капитального строительства и благоустройства администрации муниципального района «Город Людиново и Людиновский район» |
| 2. Участники подпрограммы | Структурные подразделения администрации муниципального района «Город Людиново и Людиновский район», управляющие компании, товарищества собственников жилья, предприятия и организации, находящиеся на территории городского поселения «Город Людиново», подрядные организации, привлеченные на конкурсной основе |
| 3. Цели подпрограммы | Повышение уровня благоустройства территории городского поселения и создание комфортных условий для проживания населения |
| 4. Задачи подпрограммы | - Организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территорий МР «Город Людиново и Людиновский район»;- приведение в качественное состояние объектов благоустройства;- реализация мероприятий по созданию новых объектов озеленения с учетом новых требований ландшафтного дизайна и реконструкция (восстановление) зеленых насаждений;- внедрение передовых методов обращения с отходами;- восстановление и сохранение природных, исторических комплексов, парковых объектов и общественных пространств- повышение уровня благоустройства и содержания кладбищ |
| 5. Перечень основных мероприятий подпрограммы | - организация похоронного дела, содержание кладбищ; - содержание мест сбора (накопления) ТКО;- благоустройство территорий многоквартирных домов и общественных пространств;- выполнение работ по частному сектору г. Людиново. |
| 6. Показатели подпрограммы | 1. Степень участия жителей домов частного сектора в благоустройстве придомовых территорий, %;2. Обновление оборудования площадок для сбора ТКО, ед.;3. Количество благоустроенных территорий МКД и общественных пространств, ед;4. Количество оказанных услуг по транспортировке тел умерших, ед. |
| 7. Сроки и этапы реализации | 2023 - 2028 |
| 8. Объемы финансирования | Наименование показателя | Всего (тыс. руб.) | В том числе по годам |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Всего | 162567 | 48404 | 21858 | 22760 | 21815 | 24165 | 23565 |
| в т.ч.бюджет ГПобластной бюджет | 162567 | 48404 | 21858 | 22760 | 21815 | 24165 | 23565 |

**1.Характеристика сферы реализации подпрограммы**

**Вводная**

Актуальность разработки муниципальной подпрограммы по благоустройству территорий муниципального района на 2023 - 2028 гг. очевидна. Улучшение внешнего облика города, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды, благоустройство дворовых и внутриквартальных территорий, организация досуга населения на детских игровых и спортивных площадках, увеличение площадей зеленых насаждений и обустройство комфортных зон отдыха, вовлечение населения в процесс управления и благоустройства территорий - все это является первоочередными задачами выполнения данной подпрограммы.

**1.2. Основные проблемы в сфере реализации подпрограммы**

В последние годы благоустройству территорий придается большое значение. Однако существуют факторы, сдерживающие превращение города в многофункциональные, комфортные, эстетически привлекательные территории. К некоторым из них следует отнести уровень благоустройства территорий.

Проблем, связанных с благоустройством территорий, немало, и одна из самых серьезных - износ асфальтированных дорог на въездах во дворы; и внутриквартальные дороги во многих местах с трудом подходят под определение дорог с твердым покрытием. Большой проблемой является отсутствие во дворах стоянок для личного автотранспорта, в результате автомобили стоят на газонах и детских площадках, затрудняют проезд спецтехники. Из-за отсутствия ливневой канализации талые и дождевые воды скапливаются на дорогах, что затрудняет проход пешеходов.

Город Людиново уже сегодня начинает радовать горожан удачным архитектурно-планировочным решением отдельных территорий. Но встречаются участки городской территории, которые имеют очень неприглядный вид.

Зон отдыха, созданных на территории городского поселения, явно недостаточно. Городские парки и скверы нуждаются в благоустройстве. Требуется обустройство зоны отдыха на озере Ломпадь. Назрела необходимость создания современного цветочного оформления, установки элементов вертикального озеленения, металлического ограждения газонов, установки дополнительных скамеек, диванов и урн.

Дворовые пространства жилых комплексов необходимо обустраивать детскими площадками, малыми архитектурными формами, цветниками и газонами.

Особого внимания требуют детские и спортивные площадки.

Большой проблемой для города является большое количество бродячих собак и кошек. Для решения этой проблемы необходимо проведение иммобилизации бродячих животных.

Невозможно представить себе современный город без хорошего уличного освещения. Проблема отсутствия наружного освещения на отдельных улицах города очевидна.

Обустройство территорий, прилегающих к предприятиям, организациям.

**1.3. Прогноз развития сферы реализации подпрограммы**

В ходе реализации мероприятий подпрограммы на территории городского поселения необходимо достичь максимально высокого уровня развития городских территорий, обеспечивающих комфортные и благоприятные условия для жителей города.

При достижении указанных целей основные усилия участников подпрограммы должны быть сосредоточены в сфере:

1. Устройства тротуаров, ливневой канализации.

2. Строительства новых линий наружного освещения.

3. Разработки проектов зон отдыха и их строительства.

4. Разбивки новых цветников, установку малых архитектурных форм и элементов вертикального озеленения.

5. Содержания детских площадок.

**2. Цели, задачи и индикаторы достижения целей и решения задач подпрограммы**

Основными целями разработки данной подпрограммы являются повышение уровня благоустройства территории городского поселения и создание комфортных условий для проживания населения, что будет выражаться в улучшении внешнего облика городского поселения, создании ландшафтно-архитектурных композиций объектов благоустройства, улучшении структуры зеленых насаждений, повышении комфортности территории городского поселения для удовлетворения потребностей населения в благоприятных условиях проживания.

Для достижения целей требуется решение основных задач:

- организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории МР "Город Людиново и Людиновский район";

- приведение в качественное состояние объектов благоустройства;

- реализация мероприятий по созданию новых объектов озеленения с учетом новых требований ландшафтного дизайна и реконструкция (восстановление) зеленых насаждений;

- внедрение передовых методов обращения с отходами;

- восстановление и сохранение природных, исторических комплексов, парковых объектов, их развитие по разным видам культурно-досуговой деятельности;

- повышение уровня благоустройства и содержания кладбищ.

**СВЕДЕНИЯ**

**об индикаторах подпрограммы и их значениях**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значения по годам реализации подпрограммы |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | Степень участия жителей домов частного сектора в благоустройстве придомовых территорий | % | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 |
| 2 | Обновление оборудования площадок сбора ТКО | шт. | 7 | 14 | 20 | 26 | 32 | 40 |
| 3 | Количество благоустроенных территорий МКД и общественных пространств | шт. | 12 | 12 | 13 | 12 | 14 | 14 |
| 4 | Количество оказанных услуг по транспортировке тел умерших | ед. | 34 | 36 | 38 | 39 | 39 | 39 |

**3. Объем финансирования подпрограммы**

(тыс. руб. в ценах каждого года)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Всего | В том числе по годам |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Всего | 162567 | 48404 | 21858 | 22760 | 21815 | 24165 | 23565 |
| по источникам финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет ГП | 162567 | 48404 | 21858 | 22760 | 21815 | 24165 | 23565 |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |

**4. Механизм реализации подпрограммы**

1. Механизм реализации подпрограммы предусматривает проведение организационных мероприятий, обеспечивающих выполнение подпрограммы. Срок реализации мероприятий подпрограммы - с 2023 по 2028 год включительно.

2. Ответственный исполнитель подпрограммы:

- несет ответственность за реализацию подпрограммы в целом;

- осуществляет текущую работу по координации деятельности исполнителей подпрограммы, обеспечивая их согласованные действия по подготовке и реализации мероприятий подпрограммы;

- в случае необходимости подготавливает и утверждает положения о порядке финансирования отдельных мероприятий подпрограммы;

- представляет отчеты о ходе финансирования и выполнения мероприятий подпрограммы;

- заключает при необходимости с участниками проведения мероприятий подпрограммы соглашения об участии в подпрограмме.

**5. Перечень основных мероприятий подпрограммы**

**«Благоустройство территорий муниципального района»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации | Участник подпрограммы | Источники финансирования | Принадлежность мероприятия к проекту (наименование проекта) |
| 1 | Организация похоронного дела, содержание кладбищ | 2023 - 2028 гг. | Администрация МР | Бюджет ГП |  |
| 2 | Содержание мест сбора (накопления) ТКО | 2023 - 2028 гг. | Администрация МР | Бюджет ГП |  |
| 3 | Благоустройство территорий многоквартирных домов и общественных пространств | 2023 - 2028 гг. | Администрация МР | Бюджет ГП  |  |
| 4 | Выполнение работ по частному сектору | 2023 - 2028 гг. | Администрация МР | Бюджет ГП |  |
| 5 | Прочие мероприятия | 2023 - 2028 гг. | Администрация МР | Бюджет ГП |  |

|  |
| --- |
| **6. Перечень программных мероприятий подпрограммы «Благоустройство территорий муниципального района»** |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Сроки реализации** | **Участник подпрограммы** | **Источники финансирования** | **Сумма расходов, всего (тыс. руб.)** | **в т.ч. по годам реализации подпрограммы:** |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | Организация похоронного дела, содержание кладбищ, в том числе:* 1. Захоронение безродных
	2. Перевозка тел с места смерти
	3. Содержание мест захоронений:

- городские кладбища- кладбище в д. Дубровка | 2023 – 2028 гг. | Администрация МР «Город Людиново и Людиновский район» | Бюджет ГП | **7932** | **1959**531063001500 | **1363**531102001000 | **1265**551102001000 | **1115**55110200800 | **1115**55110200800 | **1115**55110200800 |
| 2 | Содержание мест сбора (накопления ТКО):- оборудование (реконструкция) площадок ТКО;- приобретение мусорных контейнеров | 2023 – 2028 гг. | Администрация МР «Город Людиново и Людиновский район» | Бюджет ГП | **13500** | **2650**1700950 | **1800**1800- | **2650**1700950 | **1800**1800- | **2600**1800800 | **2000**2000- |
| 3 | Благоустройство территорий многоквартирных домов и общественных пространств:4.1. Благоустройство территорий МКД и междомовых проездов4.2. Устройство тротуаров (пешеходных зон)4.3. Благоустройство общественных территорий | 2023 – 2028 гг. | Администрация МР «Город Людиново и Людиновский район» | Бюджет ГП | **97300** | **14500**1000035001000 | **16000**1100040001000 | **16000**1100040001000 | **16000**1100040001000 | **17400**1200040001400 | **17400**1200040001400 |
| 4 | Выполнение работ по частному сектору г. Людиново:- оборудование информационных щитов;- очистка и ремонт источников водоснабжения (колодцы, родники) | 2023 – 2028 гг. | Администрация МР «Город Людиново и Людиновский район» | Бюджет ГП | **2450** | **350** | **400** | **400** | **400** | **450** | **450** |
| 5 | Прочие мероприятия:- охрана, защита и воспроизводство городских лесов;- приобретение оборудования для благоустройства остановочных павильонов, общественных пространств (скамейки, урны и иные МАФ);- проведение конкурсов по благоустройству, приобретение подарков, новогодних украшений, банеров и т.д;- обращение с ТКО;- подсыпка песком и грунтом зон отдыха;- ремонт (реконструкция) памятников, снос незаконных построек;- софинансирование участия во Всероссийском конкурсе проектов благоустройства | 2023 – 2028 гг. | Администрация МР «Город Людиново и Людиновский район» | Бюджет ГП | **41385** | **28945**59580025025025080026000 | **2295**295900250250300300- | **2445**295900300250400300- | **2500**300900300300400300- | **2600**350900350300300400- | **2600**350900350300300400- |
|  | Итого по подпрограмме |  |  |  | **162567** | 48404 | 21858 | 22760 | 21815 | 24165 | 23565 |
|  | В том числе:бюджет ГПобластной бюджет |  |  |  | **162567** | 48404 | 21858 | 22760 | 21815 | 24165 | 23565 |

**5.2. Подпрограмма «Развитие МКУ «Людиновская служба заказчика»**

**ПАСПОРТ**

**подпрограммы «Развитие МКУ «Людиновская служба заказчика»**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Соисполнитель муниципальной программы | Муниципальное казенное учреждение «Людиновская служба заказчика» |
| 2. Участники подпрограммы | Муниципальное казенное учреждение «Людиновская служба заказчика» |
| 3. Цели подпрограммы | Развитие проектирования зданий, домов, магазинов, проектирование территории города в целях благоустройства, составление сметной документации, обеспечение контроля качества строительства и соблюдение обязательных требований, организация мероприятий по охране и защите лесов |
| 4. Задачи подпрограммы | достижение высокого уровня контроля качества, надежности, безопасности строительства;составление сметной документации для нужд городского поселения;проектирование территории города в целях благоустройства; оказание платных услуг физическим и юридическим лицам; осуществлять работы по охране, защите, воспроизводству городских лесов для муниципальных нужд |
| 5. Перечень основных мероприятий подпрограммы | Организация деятельности МКУ "ЛСЗ" |
| 6. Показатели подпрограммы | Количество составленной проектно-сметной документации, ед.;количество изготовленных проектов, ед.;количество оказанных услуг по техническому контролю за объектами строительства, ед.составление бизнес плана для самозанятых граждан, для индивидуальных предпринимателей, ед. |
| 7. Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2023 - 2028 годы |
| 8. Объемы финансирования подпрограммы за счет средств местного бюджета | Наименование показателя | Всего (тыс.руб.) | В том числе по годам |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Всего за счет средств: бюджет ГПбюджет МР | 4492344923 | 74717471 | 74847484 | 74847484 | 74847484 | 7500750 | 75007500 |
| 9. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | увеличение объемов работ по составлению сметной документации;увеличение объемов работ по проектированию зданий, магазинов, проектирования территории города в целях благоустройства;увеличение договоров на осуществление строительного контроля, тех надзора |

**1. Характеристика сферы реализации подпрограммы**

**Вводная**

Проектирование - это деятельность по созданию проектов. В настоящее время для заказчика большое значение имеет не только качество выполненного проекта, но и затраченное время разработки данного проекта.

Строительство является одной из наиболее важных отраслей экономики. Ее состояние во многом определяет уровень развития общества и его производственных сил.

Хорошее состояние строительной отрасли в регионе будет благоприятно отражаться на экономике и развитии данного региона в целом, обеспечивая приток финансовых средств в регион.

Важным инструментом поддерживания необходимого экономического равновесия в условиях рыночных отношений являются нормативы, выполняющие роль обоснованного измерителя предстоящих затрат и результатов производственно-хозяйственной деятельности субъектов.

Под сметными нормативами в строительстве понимается обобщенное название комплекса сметных норм, расценок и цен, объединяемых в отдельные сборники. Вместе с правилами и приложениями, содержащими в себе необходимые требования, они служат для определения сметной стоимости строительства и реконструкции зданий и сооружений, расширения и технического перевооружения предприятий всех отраслей хозяйства и промышленности.

Действующая система ценообразования и сметного нормирования в строительстве включает в себя строительные нормы и правила. Действующая система ценообразования и сметного нормирования в строительстве включает в себя государственные сметные нормативы и другие сметные нормативные документы, необходимые для определения сметной стоимости строительства которые систематизированы.

Основанием для определения сметной стоимости служат:

1. Проект и рабочая документация, включая чертежи, ведомости объемов строительных и монтажных работ; спецификации и ведомости на оборудование; основные решения по организации и очередности строительства, принятые в проекте организации строительства, а также пояснительные записки к проектным материалам;

2. Действующая сметно-нормативная база;

3. Отдельные, относящиеся к соответствующей стройке решения федеральных и других органов государственного управления.

Осуществление строительного контроля - процедура в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства в целях проверки соответствия выполняемых работ проектной документации, требованиям технических регламентов, результатам инженерных изысканий, требованиям градостроительного плана земельного участка, проведение оценки характеристик технологических процессов, применяемых строительных материалов, объектов капитального строительства или их частей, а также учет выполнения работ, итоговую проверку выполненных работ.

* 1. **Основные проблемы в сфере реализации подпрограммы**

МКУ «Людиновская служба заказчика» создано на основании постановления администрации города Людиново от 30.04.2014 № 133 для оказания следующих видов услуг:

- достижение высокого уровня контроля качества, надежности, безопасности строительства;

- составление сметной документации как нужд для городского поселения;

- проектирование территории города в целях благоустройства;

- оказание платных услуг физическим и юридическим лицам;

- осуществлять работы по охране, защите, воспроизводству городских лесов для муниципальных нужд.

Для эффективной работы муниципальных учреждений города Людиново и Людиновского района необходимы дорогостоящие услуги по составлению проектно-сметной документации, составлению проектов и оказание услуг по техническому надзору за ремонтом и строительством, которые оказывает МКУ «ЛСЗ» безвозмездно и в кратчайшие сроки. Это позволяет экономить бюджетные средства города Людиново и Людиновского района.

**2. Цели, задачи и показатели достижения целей и решения задач подпрограммы**

Цели подпрограммы:

цели развития МКУ «ЛСЗ» - обеспечить динамику развития учреждения, повысить его конкурентоспособность и увеличить привлекательность для потребителей, создание механизмов, обеспечивающих качественное и профессиональное оказание услуг.

Реализация основных мероприятий Программы развития МКУ «ЛСЗ» будет способствовать:

- повышению уровня проектно-сметной деятельности;

- осуществление качественного строительного контроля.

Задачи подпрограммы:

- создание условий для деятельности МКУ «ЛСЗ» в соответствии с предъявляемыми требованиями;

- рациональное использование бюджетных средств для развития МКУ «ЛСЗ»;

- создание высокопрофессионального коллектива проектировщиков, сметчиков, инженеров по контролю качества, постоянное повышение квалификации работников.

**СВЕДЕНИЯ**

**об индикаторах подпрограммы и их значениях**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение по годам |  |
| 2022, факт | реализации подпрограммы |  |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| «Наименование подпрограммы» |  |
| 1 | Количество составленной проектно-сметной документации | ед. | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 | 280 |
| 2 | Количество изготовленных проектов | ед. | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
| 3 | Количество оказанных услуг по техническому контролю за объектами строительства | ед. | 220 | 225 | 230 | 235 | 240 | 245 | 250 |
| 4 | Количество составленных бизнес планов для самозанятых граждан, для индивидуальных предпринимателей | ед. | 12 | 17 | 22 | 27 | 32 | 33 | 34 |

**3. Объем финансирования подпрограммы**

(тыс. руб. в ценах каждого года)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Всего | В т.ч. по годам реализации |  |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| ВСЕГО | 44923 | 7471 | 7484 | 7484 | 7484 | 7500 | 7500 |
| по источникам финансирования,в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета ГП | 44923 | 7471 | 7484 | 7484 | 7484 | 7500 | 7500 |
| средства бюджета МР |  |  |  |  |  |  |  |

**4. Механизм реализации подпрограммы**

Должен содержать информацию:

- о наличии рабочих групп, координирующих ход реализации подпрограммы;

- о механизмах взаимодействия соисполнителя с участниками подпрограммы;

- о механизмах взаимодействия соисполнителя с федеральными органами исполнительной власти (при наличии);

- о механизмах взаимодействия соисполнителя с органами местного самоуправления муниципального района «Город Людиново и Людиновский район», включая условия предоставления субсидий (субвенций) из областного бюджета местным бюджетам (при наличии);

- о механизмах взаимодействия соисполнителя с иными организациями, включая условия предоставления субсидий из областного бюджета юридическим лицам (при наличии);

- о механизмах определения участниками подпрограммы исполнителей программных мероприятий подпрограммы;

- о персонализации ответственности по реализации мероприятий подпрограммы.

**5. Перечень основных мероприятий подпрограммы «Развитие МКУ«Людиновская служба заказчика»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации | Участник подпрограммы | Источники финансирования | Принадлежность мероприятия к проекту (наименование проекта) |
| 1 | Организация деятельности работы МКУ «ЛСЗ» | 2023 - 2028 гг. | МКУ "ЛСЗ" | Бюджет ГП |  |

**6. Перечень программных мероприятий подпрограммы**

**«Развитие МКУ «Людиновская служба заказчика»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации | Источники финансирования | Сумма расходов, всего (тыс. руб.) | В том числе по годам реализации подпрограммы |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | Организация деятельности работы МКУ «ЛСЗ» | 2023 - 2028 гг. | Бюджет ГП, собственные средства организации | 44923 | 7471 | 7484 | 7484 | 7484 | 7500 | 7500 |
|  | Всего по подпрограмме | 44923 | 7471 | 7484 | 7484 | 7484 | 7500 | 7500 |
|  | В том числе:бюджет ГП | 44923 | 7471 | 7484 | 7484 | 7484 | 7500 | 7500 |

**5.3 Подпрограмма «Развитие МБУ «Агентство «Мой город»**

**ПАСПОРТ**

**Подпрограммы «Развитие МБУ «Агентство «Мой город»**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Ответственный исполнитель подпрограммы | Муниципальное бюджетное учреждение «Агентство «Мой город». |
| 2. Участники подпрограммы | Отдел капитального строительства и благоустройства администрации МР;Отдел дорожного и муниципального хозяйства. |
| 3. Цели подпрограммы | - создание комфортной среды обитания и безопасности проживания граждан с учетом выполнения работ на социально значимых объектах жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и озеленения на территории городского поселения «Город Людиново». |
| 4. Задачи подпрограммы | - организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории поселения;- организация и осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского поселения «Город Людиново», повышение безопасности дорожного движения;- совершенствование системы комплексного благоустройства территории городского поселения «Город Людиново», улучшение эстетичного вида поселения, создание благоприятных условий для проживания населения;- создание условий для организации досуга и обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и спорта;- оздоровление санитарной экологической обстановки на территории поселения, ликвидация свалок бытового мусора;- развитие и поддержка инициатив жителей населенного пункта по благоустройству и санитарной очистке придомовых территорий;- организация бесперебойной работы муниципального бюджетного учреждения «Агентство «Мой город», направленной на повышение общего уровня благоустройства поселения. |
| 5. Перечень основных мероприятий подпрограммы | - субсидия МБУ «Агентство «Мой город» на выполнение муниципального задания;- субсидия МБУ «Агентство «Мой город» на иные цели. |
| 6. Индикаторы подпрограммы | - замена уличных светильников;- ликвидация несанкционированных свалок;- степень озеленения территорий и мест общего пользования с высадкой и уборкой зеленых насаждений;- количество отловленных в течение года бездомных животных;- проведено ярмарок;- степень участия жителей домов частного сектора в благоустройстве территорий. |
| 7. Сроки реализации подпрограммы | 2023 – 2028 годы |
| 8. Объемы финансирования подпрограммы за счет бюджетных ассигнований | Наименование показателя | Всего (тыс. руб.) | В том числе по годам реализации |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| ВСЕГО, в том числе:бюджет ГП | 368196 | 61366 | 61366 | 61366 | 61366 | 61366 | 61366 |
| 368196 | 61366 | 61366 | 61366 | 61366 | 61366 | 61366 |

**1.Характеристика текущего состояния и прогноз развития в сфере жилищно-коммунального хозяйства на территории городского поселения «Город Людиново»**

Одним из приоритетов социально-экономической политики в городском поселении «Город Людиново» муниципального района «Город Людиново и Людиновский район» является обеспечение комфортных условий проживания граждан и доступности коммунальных услуг для населения.

В настоящее время, в целом деятельность коммунального комплекса района характеризуется недостаточно качественным уровнем предоставления коммунальных услуг.

Причинами возникновения этих проблем являются:

- высокая изношенность парка техники для уборки улиц города;

- недостаточная обеспеченность уборочной техникой;

- наличие несанкционированных свалок;

- наличие бродячих собак на улицах города.

МБУ «Агентство «Мой город» (далее Агентство) - вновь созданное предприятие – целью которого является выполнение работ, оказание услуг в целях осуществления предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления по созданию условий для массового отдыха жителей поселения и организации обустройства мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам, а также в сфере социально-культурного назначения.

Объекты содержания и благоустройства сегодня составляют:

- протяженность дорожной сети улиц города составляет 123,033км, из них 44,5км составляют асфальтированные дороги, 28,7 км. – дороги со щебеночным покрытием, 48,5 км. – грунтовые дороги по улицам;

- площадь тротуаров в городе – 33,3 тыс.м², скверов и площадей – 22,3 тыс. м², газонов 21,0 тыс. м², цветочных клумб – 3,0 тыс. м².

Прошедшая зима показала, что из-за недостатка техники для механизированной уборки улиц, дорожная сеть улиц города убиралась неудовлетворительно, что создавало много аварийных ситуаций на дорогах и тротуарах.

В настоящее время численность населения в поселении составляет 36,8 тыс. человек. В последние годы в поселении проводилась целенаправленная работа по благоустройству территории и социальному развитию.

В то же время в вопросах развития жилищно-коммунального хозяйства территории поселения имеется ряд проблем. Несмотря на предпринимаемые меры, растет количество несанкционированных свалок мусора и бытовых отходов. По-прежнему серьезную озабоченность вызывает санитарное содержание территории населенного пункта, контейнерных площадок, территорий гражданских кладбищ, освещение улиц поселения в темное время суток.

Состояние зеленых насаждений за последние годы на территории городского поселения из-за растущих антропогенных и техногенных нагрузок ухудшается, кроме того, значительная часть зеленых насаждений достигла состояния естественного старения, что требует особого ухода либо замены новыми насаждениями. Сегодня в администрации района находится 37 заявлений на спил аварийных деревьев по дворам и улицам города, всего спиливанию подлежит более 400 деревьев.

На территории городского поселения «Город Людиново» имеется три действующих кладбища. К числу основных проблем в части организации содержания мест захоронения относятся низкая инженерно-техническая оснащенность мест захоронения, обустройство площадок для контейнеров по сбору мусора, поддержание санитарного состояния на территории кладбищ, рациональное использование площадей, предусмотренных под захоронения, покос сорной растительности на территории кладбищ.

Большую озабоченность вызывают разгуливающие по улицам города стаи бездомных собак. С этой целью в 2020 году был построен пункт передержки (приют) для таких животных.

Устранение обозначенных выше проблем будет являться основной целью деятельности вновь созданного муниципального бюджетного учреждения «Агентство «Мой город».

Реализация подпрограммы предусматривает дальнейшую реализацию мероприятий по обеспечению МБУ уборочной техникой, развитию социальной и инженерной инфраструктуры, благоустройству и озеленению городского поселения, обеспечивающей возрастающие потребности в качественном улучшении жизни населения города Людиново.

Реализация мероприятий подпрограммы обеспечит:

- поддержание в нормативном состоянии дорог по улицам города;

- качественную уборку и строительство новых тротуаров, скверов;

- бесперебойное освещение улиц города в темное время суток;

- рост числа зеленых насаждений, газонов и цветочных клумб;

- поддержание санитарного состояния контейнерных площадок для сбора ТБО и городских кладбищ;

- учет и вакцинацию бездомных животных на улицах города;

- создание комфортной среды обитания и благоустройство пляжей и зон отдыха.

**2. Цели, задачи и целевые индикаторы,**

**сроки и этапы реализации подпрограммы**

Основной целью подпрограммы является создание комфортной среды обитания и безопасности проживания граждан с учетом выполнения работ на социально значимых объектах, повышение уровня комплексного благоустройства и озеленения территории городского поселения «Город Людиново».

Достижение цели обеспечивается за счет решения задач подпрограммы:

- организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории поселения;

- организация и осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского поселения «Город Людиново», повышение безопасности дорожного движения;

- совершенствование системы комплексного благоустройства территории городского поселения «Город Людиново», улучшение эстетичного вида поселения, создание благоприятных условий для проживания населения;

- создание условий для организации досуга и обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и спорта;

- оздоровление санитарной экологической обстановки на территории поселения, ликвидация свалок бытового мусора;

- развитие и поддержка инициатив жителей населенного пункта по благоустройству и санитарной очистке придомовых территорий.

- организация бесперебойной работы муниципального бюджетного учреждения «Агентство «Мой город», направленной на повышение общего уровня благоустройства поселения.

**СВЕДЕНИЯ**

**об индикаторах подпрограммы и их значениях**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование индикатора  | Ед. изм. |  2022гфакт | Значения по годам реализации под программы |
| 2023  |  2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| « Развитие МБУ «Агентство «Мой город» |  |
| 1 | Замена уличных светильников  | шт | 250 | 250 | 250 | 250 | 245 | 240 | 235 |
| 2 | Ликвидация несанкционированных свалок | м3 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 |
| 3 | Степень озеленения территорий и мест общего пользования с высадкой и уборкой зеленых насаждений | % | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 97 |
| 4 | Количество отловленных в течение года бездомных животных | гол. | 30 | 35 | 35 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 5 | Проведено ярмарок культурно-массовых, спортивных и т.д. мероприятий | ед. | 16 | 17 | 17 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 6 | Степень участия жителей домов частного сектора в благоустройстве территорий | % | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 76 | 78 |

**3. Перечень и краткое описание**

**основных мероприятий подпрограммы**

Подпрограмма реализуется как комплекс организационных, методических и технических мероприятий, обеспечивающих достижение поставленной цели.

Мероприятия Подпрограммы определены на основе предварительного анализа состояния развития жилищно-коммунального хозяйства на территории городского поселения «Город Людиново».

Подпрограмма предусматривает следующую систему мероприятий, направленных на:

- подготовку общественных территорий города к проведению зрелищных, культурных, культурно-массовых, концертных мероприятий, в том числе массовых праздников, театрализованных представлений, народных гуляний, музыкальных, литературных и танцплощадок, фестивалей, конкурсов, выставок и других мероприятий, проводимых органами местного самоуправления;

- проведение работ по текущему содержанию территории города;

- озеленение территорий городского поселения «Город Людиново», реконструкция и восстановление зеленых насаждений;

- организацию деятельности пункта передержки бездомных животных;

- создание условий для проведения торговых ярмарок;

- организацию работы муниципальной бани;

- развитие и поддержку инициатив жителей населенного пункта по благоустройству и санитарной очистке придомовых территорий.

- организацию взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории поселения;

Мероприятие «Подготовка общественных территорий города к проведению зрелищных, культурных, культурно-массовых, концертных мероприятий, в том числе массовых праздников, театрализованных представлений, народных гуляний, музыкальных, литературных и танцплощадок, фестивалей, конкурсов, выставок и других мероприятий, проводимых органами местного самоуправления» предусматривает проведение работ по тематическому оформлению и украшению улиц города при проведении государственных праздников и народных гуляний, очистку и уборку территорий основных мест проведения праздничных мероприятий, техническое оснащение и электрообеспечение сценических площадок и прочих работ, создающих благоустроенность и комфортность проведения мероприятий.

Мероприятие «Проведение работ по текущему содержанию территории города» предусматривает проведение работ по поддержанию в нормативном состоянии автомобильных дорог городского поселения, осуществление механизированной и ручной уборки городских территорий, проведение работ по обеспечению надежности и безопасности движения и обустройство остановочных павильонов; организация уличного освещения; работы по уборке стихийных свалок; оборудование и содержание детских площадок; восстановление и ремонт контейнерных площадок; благоустройство лесопарка микрорайона Сукремль и прочие работы по текущему содержанию общественных территорий.

Мероприятие «Озеленение территорий городского поселения «Город Людиново», реконструкция и восстановление зеленых насаждений» включает работы по созданию и содержанию газонов, клумб, цветников, скашивание травы, удаление аварийных и формовочную обрезку деревьев, а так-же восстановление зеленых насаждений (деревьев, кустарников

Мероприятие «Организация деятельности пункта передержки бездомных животных» предусматривает открытие пункта передержки выловленных на улицах города бездомных собак – вакцинация, обработка, лечение, содержание, стерилизация – с последующим выпуском в привычную среду обитания.

Мероприятие «Создание условий для проведения торговых ярмарок, организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры, физической культуры и спорта» предусматривает обустройство торговой площадки (выравнивание, ограждение, освещение и т.д.) для организации ярмарочной торговли при проведении культурно-массовых, спортивных мероприятий, организации ярмарок по заявкам субъектов малого и среднего предпринимательства.

Мероприятие «Организация работы муниципальной бани» городского поселения «Город Людиново» предусматривает проведение текущих ремонтов, обновление инвентаря и оборудования муниципальной бани в микрорайоне Сукремль.

Мероприятие «Организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории поселения» не требует финансирования из бюджета, предусматривает проведение работы по закреплению территорий городского поселения по согласованию с руководителями предприятий и организаций города по вопросам содержания и благоустройства территорий.

Мероприятие «Развитие и поддержка инициатив жителей городского поселения по благоустройству и санитарной очистке придомовых территорий» направлено на организацию мероприятий, повышающих культуру поведения жителей, прививающих бережное отношение к элементам благоустройства (конкурсы, викторины и т.д.), а также привлечение жителей к участию в работах по благоустройству, санитарному и гигиеническому содержанию прилегающих (придомовых) территорий.

**4. Объем финансовых ресурсов, необходимых**

**для реализации подпрограммы.**

Финансирование подпрограммных мероприятий производится за счет средств бюджета городского поселения «Город Людиново». Общий объем средств, направленных на реализацию мероприятий подпрограммы в 2023-2028 годах составит 254320 тыс. рублей.

**Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы.**

(тыс. руб. в ценах каждого года)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Всего | в том числе по годам |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| ВСЕГО,в том числе:по источникам финансирования: | 368196 | 61366 | 61366 | 61366 | 61366 | 61366 | 61366 |
| средства бюджета ГП «Город Людиново» | 368196 | 61366 | 61366 | 61366 | 61366 | 61366 | 61366 |

Привлечение средств из бюджета Калужской области на условиях софинансирования мероприятий подпрограммы будет осуществляться в соответствии с законодательством Калужской области.

**5. Механизм реализации подпрограммы.**

Общее руководство, контроль и мониторинг за ходом реализации подпрограммы осуществляет заместитель главы администрации муниципального района, курирующий вопросы жилищно-коммунального хозяйства.

Ответственным исполнителем мероприятий подпрограммы является МБУ «Агентство «Мой город».

Агентство осуществляет:

- координацию деятельности по реализации мероприятий подпрограммы;

- рассмотрение материалов о ходе реализации подпрограммы и по мере необходимости уточнение мероприятий, предусмотренных подпрограммой, объёмов финансирования;

- несёт ответственность за своевременную реализацию подпрограммных мероприятий.

Отдел финансов администрации муниципального района несет ответственность за осуществление своевременного финансирования мероприятий подпрограммы. Финансирование расходов местного бюджета на реализацию мероприятий Подпрограммы осуществляется в соответствии с законодательством Калужской области, нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления муниципального района «Город Людиново и Людиновский район».

Исполнители мероприятий подпрограммы несут ответственность за:

- своевременную и полную реализацию подпрограммных мероприятий и за достижение утверждённых значений целевых индикаторов подпрограммы;

- взаимодействие с региональными органами исполнительной власти в части привлечения средств областного бюджета к финансированию мероприятий подпрограммы.

**6. Перечень основных мероприятий подпрограммы**

**«Развитие МБУ «Агентство «Мой город»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации | Участник подпрограммы | Источники финансирования | Принадлежность мероприятия к проекту (наименование проекта) |
| 1 | Субсидия МБУ «Агентство «Мой город» на выполнение муниципального задания | 2023-2028 гг. | МБУ «Агентство «Мой город» Администрация МР |  Бюджет ГП «Город Людиново» |  |
| 2 | Субсидия МБУ «Агентство «Мой город» на иные цели | 2023-2028 гг. | МБУ «Агентство «Мой город» Администрация МР | Бюджет ГП «Город Людиново» |  |

**7. Перечень программных мероприятий подпрограммы**

**«Развитие МБУ «Агентство «Мой город»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации | Источники финансирования | Сумма расходов, всего (тыс. руб.) | В том числе по годам реализации подпрограммы |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | Субсидия МБУ «Агентство «Мой город» на выполнение муниципального задания | 2023 - 2028 гг. | Бюджет ГП «Город Людиново» | 368196 | 61366 | 61366 | 61366 | 61366 | 61366 | 61366 |
| 2 | Субсидия МБУ «Агентство «Мой город» на иные цели | 2023 - 2028 гг. | Бюджет ГП «Город Людиново» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по подпрограмме | 368196 | 61366 | 61366 | 61366 | 61366 | 61366 | 61366 |
|  | В том числе:бюджет ГП | 368196 | 61366 | 61366 | 61366 | 61366 | 61366 | 61366 |