# Калужская область

Администрация муниципального района

«Город Людиново и Людиновский район»

#### П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  «09»  октября 2024 г.                                                                                                               №  1181

О проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах собственники помещений в которых формируют фонд капитального ремонта на счете регионального оператора и в установленный срок не приняли решение о проведении капитального ремонта общего имущества

В соответствии с частью 6 статьи 189 Жилищного кодекса Российской Федерации, рассмотрев письмо регионального оператора - Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Калужской области от 27.09.2024 № 5849, в соответствии с краткосрочным планом реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории муниципального образования «Город Людиново и Людиновский район» на 2023-2025 годы, в соответствии с предложениями регионального оператора собственникам многоквартирных домов от 27.05.2024, в целях своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах администрация муниципального района «Город Людиново и Людиновский район»

постановляет:

- Провести капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории муниципального образования «Город Людиново и Людиновский район» на 2023-2025 годы (период выполнения работ – 2025 год), собственники помещений в которых формируют фонд капитального ремонта на счете регионального оператора и не приняли в установленный срок решение о проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.

Капитальный ремонт провести в порядке, объеме и в соответствии со сроками, установленными в Реестре (приложение № 1).

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в установленном законом порядке.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального района «Город Людиново и Людиновский район» Ларина Ю.Ю.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава администрации

муниципального района                                                                                                   С.В. Перевалов

Приложение № 1

к постановлению от «09» октября 2024  № 1181

Реестр многоквартирных домов

| № п/п | Наименование муниципального образования | Адрес МКД | Срок проведения капитального ремонта | Вид работ по капитальному ремонту | Предельно допустимая стоимость капитального ремонта ВСЕГО (руб.) | Источник финансирования | Лицо уполномоченное в приемке выполненных работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МР «Город Людиново и Людиновский район» | санаторий Спутник, д. 1 | 3-4 квартал 2025 г. | Ремонт крыши | 7 561 965,60 | За счет средств собственников помещений МКД | Ларин Ю.Ю.- зам. главы администрации МР «Город Людиново и Людиновский район» |
|  |  |  |  | Разработка ПСД | 439 192,00 |  |  |
| 2 | МР «Город Людиново и Людиновский район» | г. Людиново, ул. Кропоткина, д. 70 | 3-4 квартал 2025 г. | Ремонт крыши | 16 871 052,00 | За счет средств собственников помещений МКД | Ларин Ю.Ю.- зам. главы администрации МР «Город Людиново и Людиновский район» |
|  |  |  |  | Разработка ПСД | 1 793 668,00 |  |  |
| 3 | МР «Город Людиново и Людиновский район» | г. Людиново, ул. Пл. Победы, д. 3 | 3-4 квартал 2025 г. | Ремонт крыши | 15 487 359,00 | За счет средств собственников помещений МКД | Ларин Ю.Ю.- зам. главы администрации МР «Город Людиново и Людиновский район» |
|  |  |  |  | Ремонт фасада | 44 105 306,16 |  |  |
|  |  |  |  | Разработка ПСД | 1 408 760,00 |  |  |
| 4 | МР «Город Людиново и Людиновский район» | г. Людиново, ул. Герцена, д. 1А | 3-4 квартал 2025 г. | Ремонт фасада | 43 539 110,60 | За счет средств собственников помещений МКД | Ларин Ю.Ю.- зам. главы администрации МР «Город Людиново и Людиновский район» |
|  |  |  |  | Разработка ПСД | 1 437 460,00 |  |  |
| 5 | МР «Город Людиново и Людиновский район» | г. Людиново, ул. Маяковского, д. 21 | 3-4 квартал 2025 г. | Ремонт крыши | 31 274 796,00 | За счет средств собственников помещений МКД | Ларин Ю.Ю.- зам. главы администрации МР «Город Людиново и Людиновский район» |
|  |  |  |  | Разработка ПСД | 1 885 836,00 |  |  |
| 6 | МР «Город Людиново и Людиновский район» | г. Людиново, ул. Семашко, д. 5 | 3-4 квартал 2025 г. | Ремонт отмостки | 332 953,00 | За счет средств собственников помещений МКД | Ларин Ю.Ю.- зам. главы администрации МР «Город Людиново и Людиновский район» |
| 7 | МР «Город Людиново и Людиновский район» | г. Людиново, ул. Фокина, д. 24 | 3-4 квартал 2025 г. | Ремонт крыши | 6 118 257,00 | За счет средств собственников помещений МКД | Ларин Ю.Ю.- зам. главы администрации МР «Город Людиново и Людиновский район» |
|  |  |  |  | Разработка ПСД | 330 624,00 |  |  |
| 8 | МР «Город Людиново и Людиновский район» | г. Людиново, ул. Маяковского, д. 23 | 3-4 квартал 2025 г. | Ремонт крыши | 16 270 896,00 | За счет средств собственников помещений МКД | Ларин Ю.Ю.- зам. главы администрации МР «Город Людиново и Людиновский район» |
|  |  |  |  | Разработка ПСД | 2 160 864,00 |  |  |