**Калужская область**

**Администрация муниципального района**

**«Город Людиново и Людиновский район»**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от 03.07.2024 № 729

**Об утверждении муниципальной программы**

**«Формирование современной городской среды**

**на территории городского поселения «Город**

**Людиново» на 2025 – 2030 год»**

В соответствии со статьей 15 Федерального Закона Российской Федерации от 06.10.2003 № [131-ФЗ](http://nla-service.minjust.ru:8080/rnla-links/ws/content/act/96e20c02-1b12-465a-b64c-24aa92270007.html) «[Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской](http://nla-service.minjust.ru:8080/rnla-links/ws/content/act/96e20c02-1b12-465a-b64c-24aa92270007.html) Федерации», [Уставом муниципального района «Город Людиново и Людиновский район»](http://bd-registr2:8081/content/act/70518e4e-345c-4a22-929f-29b8637eee8d.doc), постановлением администрации муниципального района «Город Людиново и Людиновский район» от 26.10.2018 г. [№ 1547](http://bd-registr2:8081/content/act/4eb5822e-9b09-4a24-b16f-750499b0eb4f.doc) «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ муниципального района «Город Людиново и Людиновский район», их формирования и реализации и Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ, реализуемых на территории муниципального района «Город Людиново и Людиновский район» администрация муниципального района «Город Людиново и Людиновский район»

постановляет:

1. Утвердить муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории городского поселения «Город Людиново» на 2025 – 2030 год» (прилагается).

2. Считать утратившим силу с 31.12.2024 г. постановление администрации муниципального района «Город Людиново и Людиновский район» [от 26.12.2017 г. № 2339](http://bd-registr2:8081/content/act/5d5ffe49-e6c5-4d1c-a627-39ec60e8d31d.doc) «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского поселения «Город Людиново» на 2018 – 2022 год».

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в установленном законом порядке.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и. о. заместителя главы администрации муниципального района «Город Людиново и Людиновский район» Э. В. Титова.

5. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2025 года.

Глава администрации

муниципального района С. В. Перевалов

 **Приложение**

**к постановлению администрации**

**муниципального района**

**«Город Людиново и Людиновский район»**

 **от 03.07.2024 № 729**

**Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории городского поселения «Город Людиново» на 2025-2030 год»**

**Паспорт**

**Муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского поселения «Город Людиново» на 2025-2030 год»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории городского поселения «Город Людиново» на 2025-2030 год»  (далее - Программа) |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 06.10.2003 года №[131-ФЗ](http://nla-service.minjust.ru:8080/rnla-links/ws/content/act/96e20c02-1b12-465a-b64c-24aa92270007.html) «[Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской](http://nla-service.minjust.ru:8080/rnla-links/ws/content/act/96e20c02-1b12-465a-b64c-24aa92270007.html) Федерации». [Устав](http://bd-registr2:8081/content/act/ec8b7964-2ae7-45a9-a8b2-c52884ad1879.doc) городского поселения «Город Людиново».ст. 179 [Бюджетного кодекса](http://nla-service.minjust.ru:8080/rnla-links/ws/content/act/8f21b21c-a408-42c4-b9fe-a939b863c84a.html) Российской Федерации.Постановление правительства Российской Федерации от 31.01.2019 г. N 50 «Об утверждении государственной программы Калужской области «Формирование современной городской среды в Калужской области».  |
| Заказчик Программы | Администрация муниципального района «Город Людиново и Людиновский район» |
| Разработчик Программы | Администрация муниципального района «Город Людиново и Людиновский район» |
| Исполнители Программы | Отдел благоустройства администрации муниципального района «Город Людиново и Людиновский район» |
| Цель Программы | целями Программы являются: |
|   | - обеспечение формирования единых походов и ключевых приоритетов формирования комфортной городской среды;- создание и развитие эстетичной и социально организованной городской среды;- повышение уровня внешнего благоустройства, санитарного содержания дворовых территорий и общественных пространств;- привлечение населения, общественности и заинтересованных лиц к совместному выявлению проблем развития территорий и участию в решении вопросов их благоустройства |
| Основные задачи Программы  | - повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий муниципального образования;- обеспечение формирования единого облика муниципального образования;- проведение ремонта и благоустройство территорий многоквартирных жилых домов;- обустройство новых и ремонт существующих общественных пространств и мест отдыха на территории города;- привлечение населения к участию в благоустройстве дворовых и общественных территорий |
| Основные индикаторы реализации (целевые задания) Программы | - количество реализованных проектов благоустройства дворовых территорий многоквартирных жилых домов;- количество реализованных проектов благоустройства общественных территорий;- число граждан, вовлеченных в реализацию проектов благоустройства территорий многоквартирных жилых домов |
| Срок реализации Программы | 2025-2030 годы |
| Перечень основных мероприятий Программы | план мероприятий, предусмотренных муниципальной программой «Формирование современной городской среды муниципального образования городское поселение «Город Людиново» на 2025-2030 годы.»  |
| Прогнозируемые объемы и источники финансирования Программы | общий объем финансовых средств (тыс. руб.) – **96291,0**из них:Бюджет ГП «Город Людиново» – 3180,0Межбюджетные трансферты из бюджета Калужской области – 93111,0 |
| Ожидаемые результаты реализации мероприятий Программы | наиболее значимые социально-экономические результаты:- количество реализованных проектов благоустройства дворовых территорий многоквартирных жилых домов - 90 шт.;- количество реализованных проектов благоустройства общественных территорий – 6 шт.;- число граждан, вовлеченных в реализацию проектов благоустройства территорий многоквартирных жилых домов – 12,6 тыс. чел. |
| Управление реализацией Программы и контроль за ходом ее выполнения | управление реализацией Программы и контроль за ходом ее выполнения осуществляется в порядке, определяемом нормативными правовыми актами муниципального образования. |

**1. Основные характеристики реализации Программы**

В соответствии с основными приоритетами государственной политики в сфере благоустройства, стратегическими документами по формированию комфортной городской среды федерального уровня, приоритетами муниципальной политики в области благоустройства является комплексное развитие современной городской инфраструктуры на основе единых подходов.

Комфорт и безопасность жизни жителей города обеспечиваются комплексом условий, создаваемых как ими самими, так и городской властью. Современный горожанин воспринимает всю территорию города, как общественное пространство и ожидает от него комфорта, безопасности.

Современный горожанин воспринимает всю территорию города как общественное пространство и ожидает от него безопасности, комфорта, функциональности и эстетики. Рационально выстроенная городская среда позволяет снизить градус социальной напряженности, поддерживает решение социально-демографических проблем: на освещенных людных улицах ниже уровень преступности, в оживленных парках чаще формируются семейные пары, при наличии безопасных и современных спортивных площадок увеличивается доля населения, регулярно занимающегося спортом, снижается уровень заболеваемости, в комфортных, современных и безопасных районах городов формируются творческие и интеллектуальные кластеры, создаются новые точки притяжения талантливых людей.

Основные показатели, характеризующие

текущее состояние и плановые показатели конечных результатов реализации программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Ед. измер. | на01.01.2024 г. | на2030 г. |
| Количество благоустроенных дворовых территорий | ед. | 80 | 170 |
| Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | % | 25 | 54 |
| Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилфонде с благо- устроенными дворовыми территориями от общей численности населения МО) | % | 34 | 74 |
| Количество благоустроенных общественных территорий | шт. | 10 | 16 |
| Доля площади благоустроенных общественных территорий | % | 56 | 85 |
| Доля трудового участия жителей и заинтересованных лиц в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий | % | 12 | 60 |

По состоянию на начало 2024 года доля благоустроенных дворовых территорий на территории города Людиново составляет чуть более 24 %. Всего в городе насчитывается 314 дворовые территории. Доля населения, проживающего в многоквартирных домах с благоустроенными дворовыми территориями, составляет всего 34% от общей численности населения города Людиново.

В большинстве дворов отсутствуют необходимый набор малых архитектурных форм, освещение, обустроенные детские и спортивные площадки. Отсутствуют специально оборудованные стоянки для автомобилей, что приводит к их хаотичной парковке, в некоторых случаях даже на зеленой зоне.

Более половины площадей муниципальных территорий общего пользования не отвечают современным требованиям и требует комплексного подхода к благоустройству.

Реализация Программы позволит создать на дворовых территориях многоквартирных жилых домов условия, благоприятно влияющие на физическое и психологическое состояние человек, повысит комфортность проживания, обеспечит более эффективную эксплуатацию жилых домов, сформирует активную гражданскую позицию населения посредством его участия (трудового и финансового) в благоустройстве дворовых территорий.

**2. Цель и задачи Программы, сроки ее реализации**

Целью реализации Программы является формирование в кварталах жилой застройки среды, благоприятной для проживания населения, а также повышение уровня комфортности мест массового пребывания населения в общественных территориях.

Основными задачами Программы являются:

выполнение ремонта и благоустройства дворовых территорий;

выполнение ремонта мест массового пребывания населения;

приоритетное направление социально-экономического развития городского поселения «Город Людиново».

Срок реализации Программы – 2025-2030 годы, с возможностью внесения изменений в сроки реализации Программы.

**3.Перечень мероприятий Программы**

Основу муниципальной Программы составляет ремонт и благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов и мест массового пребывания населения в соответствии с планом основных мероприятий по реализации Программы (Приложение N1), адресным перечнем многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству в 2025-2030 г. г. (Приложение N 2), перечнем общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2025-2030 г.г. (Приложение N 3).

Благоустройство дворовых территории МКД предусматривает:

а) минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий, включающий:

- ремонт дворовых проездов;

- обеспечение освещения дворовых территорий;

- установку скамеек и урн для мусора.

б) дополнительный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий, включающий:

- оборудование детских и (или) спортивных площадок;

- оборудование автомобильных парковок;

- озеленение территорий, которое включает в себя: посадку деревьев, кустарников, газонов, снос и кронирование деревьев, корчевание пней и пр.

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству, входящих в состав минимального перечня работ, приведены в Приложении № 1

Перед началом работ по комплексному благоустройству территорий разрабатывается дизайн-проект мероприятий, а при необходимости - рабочий проект. Все мероприятия планируются с учетом создания условий для жизнедеятельности инвалидов.

**4.Механизм реализации Программы**

4.1. Для включения в Программу земельный участок, под многоквартирным домом и прилегающая территория подлежат межеванию и постановке на государственный кадастровый учет. Решение собственников помещений многоквартирного дома по данному вопросу оформляется в протоколе общего собрания, в соответствии с законодательством РФ.

4.2. Собственники помещений многоквартирных домов, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах территории, подлежащей благоустройству, обеспечивают трудовое и финансовое участие в реализации мероприятий по благоустройству в случаях:

4.2.1. При выполнении работ по благоустройству территории в соответствии с минимальным перечнем работ (ремонт проездов, установка скамеек и урн, освещение) обязательным является только трудовое участие заинтересованных лиц.

При этом, проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий возможно при наличии решения собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого благоустраивается, о принятии созданных элементов благоустройства в состав общего имущества многоквартирного дома.

4.2.2.При выполнении работ по благоустройству территории в соответствии с дополнительным перечнем работ (установка детских и спортивных площадок, освещение территории и др.), финансируемых за счет средств субсидий из бюджета субъекта Российской Федерации и Федерального бюджета*,* обязательными условиями являются:

- наличие решения собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого благоустраивается, о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома;

- софинансирование собственниками помещений многоквартирного дома работ по благоустройству дворовых территорий в размере не менее 10 процентов стоимости выполнения таких работ.

4.3. При выполнении работ по благоустройству общественных территорий обязательным является только трудовое участие заинтересованных лиц.

Заинтересованным лицам предлагается обеспечить трудовое участие при благоустройстве территорий многоквартирных домов и общественных территорий, предполагающее:

- выполнение жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации. Таких как, подготовка объекта к началу работ, снятие (уборка) оборудование, удаление мусора, окраска оборудования и элементов благоустройства;

- снос ветхих построек (сараев, гаражей и т.п.);

- обеспечение благоприятных условий для работы подрядной организации.

Решение собственников и заинтересованных лиц по вопросу финансового и трудового участия в мероприятиях по благоустройству принимается на общем собрании собственников или в процессе общественных обсуждений мероприятий, в соответствии с требованиями Законодательства РФ.

4.4. Включение территории многоквартирного дома в программу формирования современной городской среды осуществляется в соответствии с Порядком представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории городского поселения «Город Людиново».

Дизайн-проект дворовой территории может быть выполнен управляющей организацией или иным лицом, уполномоченным собственниками помещений многоквартирного дома. Внесение дворовой территории в план основных мероприятий реализации Программы на последующий период принимается Общественной комиссией ежегодно до 1 декабря.

4.5. Включение в программу формирования современной городской среды общественных территорий осуществляется по итогам проведения ежегодного голосования, на единой интернет-платформе za.gorodsreda.ru., по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации Программы в год, следующий за годом проведения такого голосования. Вынесение территории на голосование осуществляется по итогам сбора предложений и общественного обсуждения территорий и мероприятий по благоустройству в порядке, установленном нормативным актом администрации муниципального района.

4.6. Участие в реализации мероприятий программы волонтерских организаций (объединений), студенческих отрядов и иных общественных движений реализуется на этапах внесения предложений и общественного обсуждения объектов и мероприятий благоустройства, подготовке дизайн-проектов территорий, контроля за ходом и результатом выполнения работ подрядными организациями, личного трудового участия в субботниках и иных мероприятиях на территориях благоустройства.

**5.Объемы и источники финансирования программы**

Общий объем ассигнований на реализацию программы формируется за счет средств межбюджетных трансфертов из областного бюджета Калужской области, бюджета ГП «Город Людиново» и составляет 50691,00 тыс. руб.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Всего (тыс.руб.) | в том числе по годам |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| ВСЕГО: | 96291,0 | 8548,5 | 8548,5 | 8548,5 | 23548,5 | 23548,5 | 23548,5 |
| в том числе: |  |  |  |
| по источникам финансирования, всего: |  |  |  |
| в том числе:Местный бюджет  | 3180,0 | 303,5 | 303,5 | 303,5 | 756,5 | 756,5 | 756,5 |
| Межбюджетный трансферт из бюджета Калужской области | 93111,0 | 8245,0 | 8245,0 | 8245,0 | 22792,0 | 22792,0 | 22792,0 |
|  | Объемы, условия и порядок финансирования подпрограммы ежегодно уточняются в соответствии с объемами финансирования на очередной финансовый год |

**6.Ожидаемые результаты – конечные результаты (индикаторы) программы**

 В результате реализации мероприятий программы будут достигнуты результаты:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Ед. изм. | 2030 г. |
| Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий МКД по отношению к общему количеству дворовых территорий МКД | % | 54 |
| Увеличение доли площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | % | 85 |

**7. Перечень основных мероприятий программы**

**муниципальная программа «Формирование современной городской среды**

**на территории городского поселения «Город Людиново» на 2025-2030 годы»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации | Участник подпрограммы | Источники финансирования | Принадлежность мероприятия к проекту  |
| 1 | Выполнение комплекса работ по благоустройству территорий многоквартирных домов ГП «Город Людиново» | 2025 –2030 гг. | Администрация муниципального района «Город Людиново и Людиновский район» | Местный бюджетМБТ из бюджета Калужской области | ГП Калужской области «Формирование современной городской среды в Калужской области» |
| 2 | Выполнение комплекса работ по благоустройству общественных территорий ГП «Город Людиново» | 2025 –2030 гг. | Администрация муниципального района «Город Людиново и Людиновский район» | Местный бюджетМБТ из бюджета Калужской области | ГП Калужской области «Формирование современной городской среды в Калужской области» |
| 3 | Проверка проектной документации на выполнение работ по благоустройству территорий ГП «Город Людиново» | 2025 –2030 гг. | Администрация муниципального района «Город Людиново и Людиновский район» | Местный бюджетМБТ из бюджета Калужской области |  |

**Приложение № 1**

**ПЛАН ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ**

**по реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского поселения «Город Людиново» на 2025-2030 годы»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Источники финансирования  | Сумма расходов всего (тыс.руб.) | В том числе по годам реализации программы |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1. | Выполнение комплекса работ по благоустройству территорий многоквартирных домов ГП «Город Людиново» | Итого: | 45000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15000,0 | 15000,0 | 15000,0 |
| в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 1359 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 453,0 | 453,0 | 453,0 |
| МБТ из бюджета Калужской области | 43641 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14547,0 | 14547,0 | 14547,0 |
|  |
| 2. | Выполнение комплекса работ по благоустройству общественных территорий ГП «Город Людиново» | Итого: | 50691,0 | 8448,5 | 8448,5 | 8448,5 | 8448,5 | 8448,5 | 8448,5 |
| в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 1221,0 | 203,5 | 203,5 | 203,5 | 203,5 | 203,5 | 203,5 |
| МБТ из бюджета Калужской области | 49470,00 | 8245,0 | 8245,0 | 8245,0 | 8245,0 | 8245,0 | 8245,0 |
| 3. | Проверка проектной документации на выполнение работ по благоустройству территорий ГП «Город Людиново» | Местный бюджет | 600,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | Всего: |  | 96291 | 8548,5 | 8548,5 | 8548,5 | 23548,5 | 23548,5 | 23548,5 |
|  | в т.ч. | Местный бюджет | 3180,0 | 303,5 | 303,5 | 303,5 | 756,5 | 756,5 | 756,5 |
| МБТ из бюджета Калужской области | 93111,0 | 8245,0 | 8245,0 | 8245,0 | 22792,0 | 22792,0 | 22792,0 |

**Приложение № 2**

 **Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов для включения в Программу на 2025 – 2030 г.г.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес территории МКД | № п/п | Адрес территории МКД | № п/п | Адрес территории МКД |
| 1 | Ул. Маяковского, д. 37 | 31 | Ул. Урицкого, 15 | 61 | Ул. Московская, 7 |
| 2 | Ул. Московская, д. 1 | 32 | Ул. Гогиберидзе, 25 | 62 | Ул. Крупской, 3 |
| 3 | Ул. Щербакова, 7 А | 33 | Ул. 20 лет Октября, 75 | 63 | Ул. Фокина, 22 |
| 4 | Ул. Семашко, 8 | 34 | Ул. Московская, 5 | 64 | Ул. Энгельса, 32 |
| 5 | Ул. Маяковского, 18 | 35 | Ул. Железнодорожная, 4 А | 65 | Ул. Московская, 2 |
| 6 | Ул. Щербакова, 9 | 36 | Ул. Гогиберидзе, 27 | 66 | Ул. Гогиберидзе, 28 |
| 7 | Ул. Ленина, 6 | 37 | Ул. Семашко, 8 | 67 | Ул. Гогиберидзе, 24 |
| 8 | Ул. Чугунова, 7 | 38 | Ул. Рагули, д. 12 | 68 | Ул. Щербакова, 7 |
| 9 | Ул. Урицкого, 13 | 39 | Ул. Рагули, 3 | 69 | Ул. Щербакова, 19 |
| 10 | Ул. Урицкого, 16 | 40 | Ул. 2 Лесная, 7 | 70 | Ул. Маяковского, 20 |
| 11 | Ул. Щербакова, 3/1 | 41 | Ул. Щербакова, 3 | 71 | Ул. Козлова, 14 |
| 12 | Ул. Щербакова, 1 А | 42 | Ул. Ленина, 8 | 72 | Ул. Ленина, 6 |
| 13 | Ул. Кропоткина, 82 | 43 | Ул. Московская, д. 13 | 73 | Ул. 3 Интернационала, 4 |
| 14 | Ул. Ленина, д. 40 | 44 | Ул. Гогиберидзе, 20 | 74 | Ул. Гогиберидзе, 24 |
| 15 | Ул. Герцена, 13 | 45 | Ул. Козлова, 29 | 75 | Ул. Московская, 4 |
| 16 | Ул. Герцена, 3 | 46 | Ул. Герцена, 16 | 76 | Ул. Маяковского, 19 |
| 17 | Ул. Герцена, 23 Е | 47 | Ул. 3 Интернационала, 8 | 77 | Ул. Урицкого, 28 |
| 18 | Ул. Московская, 19 | 48 | Ул. Маяковского, 13 | 78 | Ул. Крупской, 13 |
| 19 | Ул. Герцена, 11 | 49 | Ул. Урицкого, 22 | 79 | Ул. Гогиберидзе, 30 |
| 20 | Ул. Гогиберидзе, 33 | 50 | Ул. Мира, 2 | 80 | Ул. Рагули, 9 |
| 21 | Ул. К. Либкнехта, 3 | 51 | Ул. Гогиберидзе, 22 | 81 | Ул. Урицкого, 12А |
| 22 | Ул. 3 Интернационала, 13 | 52 | Ул. Московская, 11 | 82 | Ул. Попова, 40 |
| 23 | Ул. Маяковского, 35 | 53 | Ул. Семашко, 14 | 83 | Ул. Попова, 38 |
| 24 | Ул. Новая, 2 А | 54 | Ул. Кропоткина, 25 | 84 | Ул. Попова, 36 |
| 25 | Ул. 3 Интернационала, 6 | 55 | Ул. 1 Лесная, 8 | 85 | Ул. Попова, 34 |
| 26 | Ул. Крупской, 3 | 56 | Ул. Рагули, 2 | 86 | Ул. Гогиберидзе, 27 |
| 27 | Ул. Маяковского, 27 | 57 | Ул. Московская, 9 | 87 | Ул. Гогиберидзе, 29 |
| 28 | Ул. Гогиберидзе, 31 | 58 | Ул. Козлова, 20 | 88 | Ул. Гогиберидзе, 23 |
| 29 | Ул. Кропоткина, 23 | 59 | Ул. Гогиберидзе, 26 | 89 | Ул. 3 Интернационала, 9 |
| 30 | Ул. Попова, 35 | 60 | Ул. Маяковского, 25 | 90 | Ул. Семашко, 16 |

**Приложение № 3**

**Перечень общественных территорий для благоустройства для включения в Программу на 2025 – 2030 г.г.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование территории | Срок реализации |
| 1 | Набережная оз. Ломпадь 2-й этап | 2025 г. |
| 2 | Лесопарка м/р Сукремль 3-й этап |  |
| 3 | Площадь Победы |  |
| 4 | Городской парк 3-й этап |  |
| 5 | Сквер в районе ЗАГС по ул. Московская |  |
|  |  |  |