Приложение №1

к постановлению

от « 08 »\_\_06\_\_ 2023 № 679

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9. Объемы финансирования программы | Наименование показателя | Всего (тыс. руб.) | В том числе по годам | | | | | | |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| ВСЕГО | 79674,2 | 27239,2 | 4 636 | 4 636 | 12573 | 12710 | 11330 | 6550 |
| В том числе по источникам финансирования: | |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет МР | 51 764 | 5709 | 3736 | 3736 | 11513 | 11595 | 10155 | 5320 |
| бюджет ГП | 27910,2 | 21530,2 | 900 | 900 | 1060 | 1115 | 1175 | 1230 |

Приложение №2

к постановлению

от « 08 »\_\_06\_\_ 2023 № 679

4. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы

(тыс. руб. в ценах каждого года)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Всего | В том числе по годам | | | | | | |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| ВСЕГО | 79674,2 | 27239,2 | 4 636 | 4 636 | 12573 | 12710 | 11330 | 6550 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| по подпрограммам: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «Чистая вода в Людиновском районе» | 64145,2 | 24 977,2 | 2 374 | 2 374 | 10 550 | 10 580 | 9 090 | 4200 |
| «Расширение сети газопроводов и строительство объектов газификации, объектов коммунальной инфраструктуры на территории Людиновского района» | 15 529 | 2262 | 2262 | 2262 | 2023 | 2 130 | 2240 | 2 350 |

Приложение №3

к постановлению

от « 08 »\_\_06\_\_ 2023 № 679

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8. Объемы финансирования подпрограммы | Наименование показателя | Всего (тыс. руб.) | В том числе по годам | | | | | | |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| ВСЕГО | 64145,2 | 24 977,2 | 2 374 | 2 374 | 10 550 | 10 580 | 9 090 | 4200 |
| В том числе по источникам финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет района | 43515 | 4 347 | 2 374 | 2 374 | 10 550 | 10 580 | 9 090 | 4200 |
| бюджет ГП | 20630,2 | 20630,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет КО |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение №4

к постановлению

от « 08 »\_06\_ 2023 № 679

3. Объем финансирования подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Всего (тыс. руб.) | В том числе по годам | | | | | | |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| ВСЕГО: | 64145,2 | 24 977,2 | 2 374 | 2 374 | 10 550 | 10 580 | 9 090 | 4200 |
| В том числе: по источникам финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет района | 43515 | 4 347 | 2 374 | 2 374 | 10 550 | 10 580 | 9 090 | 4200 |
| средства бюджета ГП | 20630,2 | 20630,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| средства областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение №5

к постановлению

от « 08 »\_\_06\_\_ 2023 № 679

6. Перечень программных мероприятий подпрограммы

«Чистая вода в Людиновском районе»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Участник подпрограм-мы | Источ-ники финан-сирова-ния | Сумма расхо-дов, всего (тыс. руб.) | В том числе по годам реализации подпрограммы (тыс. руб.) | | | | | | | |
| 2023 | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | Восстановление и развитие эксплуатационно-технического состояния объектов водопроводно-канализационного хозяйства Людиновского района | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Разработка ПСД, строительство артскважины, башни Рожновского и водопроводных сетей в сельских населенных пунктах | 2023-2029 | Администрация МР; администрации СП | Бюджет района | 5300 | | 0 | 0 | 0 | 1150 | 1150 | 1500 | 1500 |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Капитальный ремонт резервной артскважины в с. Букань |  | Администрация МР; администра-  ция СП «Село Букань» | Бюджет района |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Подготовка проекта, проведение гос. экспертизы, строительство очистных сооружений в д. Игнатовка | 2023-2029 | Администрация МР; администрация СП «Деревня Игнатовка» | Бюджет района | 5000 | |  |  |  | 5000 |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Реконструкция напорного канализационного коллектора в с. Заречный (3,8 км) | 2023-2029 | Администрация МР, администрация СП «Село Заречный» | Бюджет района | 1950 | |  |  |  | 1950 |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Подготовка проекта, проведение гос. экспертизы, строительство очистных сооружений в с. Космачево |  | Администрация МР, администрация СП «Деревня Игнатовка» | Бюджет района |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Подготовка ПСД, проведение гос. экспертизы, строительство водопроводных сетей нового микрорайона с установкой насосной станции в с. Заречный (1 - 2 этапы) | 2023-2029 | Администрация МР, администрация СП «Село Заречный» | Бюджет района | 1900 | |  |  |  |  | 1900 |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Подготовка ПСД, проведение гос. экспертизы, строительство очистных сооружений в д. Заболотье | 2023-2029 | Администра-ция МР, администрация СП «Деревня Заболотье» | Бюджет района | 5000 | |  |  |  |  | 5000 |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 | Модернизация очистных сооружений в с. Букань |  | Администра-ция МР, администра-ция СП «Село Букань» | Бюджет района | 5000 | |  |  |  |  |  | 5000 |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9 | Проведение мероприятий по нормативному содержанию независимых источников водоснабжения в поселениях | 2023-2029 | Администрация МР, администра-ции сельских поселений | Бюджет района | 13 341 | | 1847 | 1874 | 1874 | 1900 | 1930 | 1950 | 2020 |
| 1.10 | Разработка ПСД, строительство, капитальный ремонт, содержание водопроводных и канализационных сетей | 2023-2029 | Администрация МР | Бюджет района | 5970 | | 2 500 | 500 | 500 | 550 | 600 | 640 | 680 |
| Областной бюджет |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.11 | Предоставление субсидии ГП КО «Калугаоблводоканал» в целях возмещения части затрат в связи со строительством канализационного коллектора Д=1000мм по ул. Герцена в г. Людиново | 2023-2029 | Администрация МР | Бюджет ГП | 20 000 | | 20 000 | 0 |  |  |  |  |  |
| 1.12 | Разработка ПСД, строительство, капитальный ремонт, содержание водопроводной сети. | 2023-2029 | Администрация МР | Бюджет ГП | 630,2 | | 630,2 |  |  |  |  |  |  |
|  | | | Всего по программе | | 64145,2 | | 24 977,2 | 2 374 | 2 374 | 10 550 | 10 580 | 9 090 | 4200 |
|  | | | В том числе: | |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | Бюджет МР | | 43515 | | 4 347 | 2 374 | 2 374 | 10 550 | 10 580 | 9 090 | 4200 |
|  | | | Бюджет ГП | | 20630,2 | | 20630,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | | | Бюджет КО\* | |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| \*Мероприятия 1.2; 1.5 будут реализованы при наличии бюджетных средств. | | | | | | | | | | | | | |