**УТВЕРЖДАЮ**

Глава администрации

муниципального района

«Город Людиново и Людиновский район»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.В.Перевалов

« 03 » апреля 2025 г

**Основные мероприятия**

**по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства Калужской области**

**к эксплуатации в осенне-зимний период 2025/2026 года.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Основные мероприятия | Объём работ | Срок исполнения | Источник финансирования |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **Муниципальный район «Город Людиново и Людиновский район»** |
| 1. | Капитальный ремонт теплотрасс, капитальный ремонт участка магистральной теплотрассы, капитальный ремонт труб ГВС | 1,713 км | 31.08.2025 г. | Областной бюджет, бюджет ГП |
| 2. | Строительство объекта «Водогрейная газовая котельная суммарной тепловой мощностью 21.77 МВт для микрорайона «Сукремль», расположенная по адресу: Калужская область, г. Людиново» | 1 шт. | 01.09.2026 г. | Федеральный бюджет, областной бюджет, бюджет ГП, внебюджетные источники |
| 3. | Ремонт кровель МКД | 5 613 кв.м | 31.08.2025 г. | Средства собственников |
| 4. | Капитальный ремонт тепловой сети в д. Манино  | 0,15 м | 31.08.2025 г. | Бюджет МР |
| 5. | Проведение диагностики котлов  | 2 шт. | 31.08.2025 г. | Средства предприятий |