Приложение №5

 к постановлению

 от «\_02» \_04\_ 2024 № 335

6. Перечень программных мероприятий подпрограммы

«Чистая вода в Людиновском районе»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Участник подпрограммы | Источники финан-сирования | Сумма расхо-дов, всего (тыс. руб.) | В том числе по годам реализации подпрограммы (тыс. руб.) |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | Восстановление и развитие эксплуатационно-технического состояния объектов водопроводно-канализационного хозяйства Людиновского района |
| 1.1 | Разработка ПСД, строительство артскважины, башни Рожновского и водопроводных сетей в сельских населенных пунктах | 2023-2029 | Администрация МР; администрации СП  | Бюджет района | 4150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1150 | 1500 | 1500 |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Капитальный ремонт резервной артскважины в с. Букань |  | Администрация МР; администра-ция СП «Село Букань» | Бюджет района |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Подготовка проекта, проведение гос. экспертизы, строительство очистных сооружений в д. Игнатовка | 2023-2029 | Администрация МР; администрация СП «Деревня Игнатовка» | Бюджет района | 5000 |  |  |  | 0 | 5000 |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Реконструкция напорного канализационного коллектора в с. Заречный (3,8 км) | 2023-2029 | Администрация МР, администрация СП «Село Заречный» | Бюджет района | 1950 |  |  |  | 0 | 1950 |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Подготовка проекта, проведение гос. экспертизы, строительство очистных сооружений в с. Космачево |  | Администрация МР, администрация СП «Деревня Игнатовка» | Бюджет района |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Подготовка ПСД, проведение гос. экспертизы, строительство водопроводных сетей нового микрорайона с установкой насосной станции в с. Заречный (1 - 2 этапы) | 2023-2029 | Администрация МР, администрация СП «Село Заречный» | Бюджет района | 1900 |  |  |  |  | 1900 |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Подготовка ПСД, проведение гос. экспертизы, строительство очистных сооружений в д. Заболотье | 2023-2029 | Администра-ция МР, администрация СП «Деревня Заболотье» | Бюджет района | 5000 |  |  |  |  | 5000 |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 | Модернизация очистных сооружений в с. Букань |  | Администра-ция МР, администра-ция СП «Село Букань» | Бюджет района | 5000 |  |  |  |  |  | 5000 |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9 | Проведение мероприятий по нормативному содержанию независимых источников водоснабжения в поселениях | 2023-2029 | Администрация МР, администрации сельских поселений | Бюджет района | 12 805,8 | 1 558,1 | 1747,7 | 1800 | 1800 | 1930 | 1950 | 2020 |
| 1.10 | Разработка ПСД, строительство, капитальный ремонт, содержание водопроводных и канализационных сетей | 2023-2029 | Администрация МР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет ГП | 2 811,1 | 711,1 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 1.11 | Предоставление субсидии ГП КО «Калугаоблводоканал» в целях возмещения части затрат в связи со строительством канализационного коллектора Д=1000мм по ул. Герцена в г. Людиново | 2023-2029 | Администрация МР | Бюджет ГП | 20 000 | 20 000 | 0 |  |  |  |  |  |
| 1.12 | Обустройство системы водоотведения с территории МКД. | 2023-2029 | Администрация МР | Бюджет ГП | 1 100 | 0 | 1 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.13 | Подготовка проекта и строительство станции обезжелезивания воды в д. Манино | 2023-2029 | Администрация МР | Бюджет МР | 2024,4 | 2024,4 |  |  |  |  |  |  |
| 1.14 | Очистка и ремонт родников питьевой воды в г. Людиново (пробы воды) | 2023-2029 | Администрация МР | Бюджет ГП | 1800 | 0 | 600 | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 |
| 2.  | Компенсация части тарифа за водоснабжение и водоотведение в связи с реализацией инвестиционной программы | 2023-2029 | Администрация МР | Бюджет ГП | 10 992,2 | 0 | 5 496,0 | 5 496,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Всего по программе | 74 533,3 | 24 293,6 | 9 293,7  | 8246,0 | 2 750 | 17 280 | 8 800 | 3 870 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет МР | 37 830,2 | 3582,5 |  1 747,7 | 1 800 | 1 800 | 16 930 | 8 450 | 3 520 |
|  | Бюджет ГП | 36 703,0 | 20 711,0 | 7 546,0 | 6446,0 | 950 | 350 | 350 | 350 |
|  | Бюджет КО\* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| \*Мероприятия 1.2; 1.5 будут реализованы при наличии бюджетных средств. |