1.2. Подпрограмма «Расширение сети газопроводов

и строительство объектов газификации, объектов коммунальной

инфраструктуры на территории Людиновского района»

ПАСПОРТ

подпрограммы «Расширение сети газопроводов и строительство

объектов газификации, объектов коммунальной инфраструктуры

на территории Людиновского района»

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Соисполнитель муниципальной программы | Отдел дорожного и муниципального хозяйства |
| 2. Участники подпрограммы | Отдел дорожного и муниципального хозяйства;администрация сельского поселения «Село Букань»;администрация сельского поселения «Село Заречный»;администрация сельского поселения «Деревня Манино»;администрация сельского поселения «Деревня Заболотье»;администрация сельского поселения «Деревня Игнатовка». |
| 3. Цели подпрограммы | - Развитие инфраструктуры для обеспечения природным газом;- развитие инженерной инфраструктуры ( водоснабжения и водоотведения, газовых сетей, строительство подъездов и автомобильных дорог) к земельным участкам, предоставленным многодетным семьям. |
| 4. Задачи подпрограммы | - Доведение уровня газификации к 1 января 2029 до 98%. |
| 5. Перечень основных мероприятий подпрограммы | 1. Развитие инфраструктуры для обеспечения природным газом потребителей Людиновского района.2. Развитие объектов коммунальной инфраструктуры для обеспечения инженерными коммуникациями и подъездными путями земельных участков многодетных семей. |
| 6. Показатели подпрограммы | - Уровень газификации Людиновского района природным газом, в том числе в сельской местности;- ввод в эксплуатацию межпоселковых газопроводов, уличных газопроводов и котельных;- ввод в эксплуатацию сетей водоснабжения, водоотведения, электроснабжения для обеспечения земельных участков многодетных семей. |
| 7. Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2023 - 2029 годы. |
| 8. Объемы финансирования подпрограммы | Наименование показателя | Всего (тыс. руб.) | В том числе по годам |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| ВСЕГО | 15 529 | 2262 | 2262 | 2262 | 2023 | 2 130 | 2240 | 2 350 |
| В том числе по источникам финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет МР | 8 249 | 1362 | 1362 | 1362 | 963 | 1015 | 1065 | 1120 |
| бюджет ГП | 7280 | 900 | 900 | 900 | 1060 | 1115 | 1175 | 1230 |

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы

Интенсивное экономическое развитие Калужской области, в том числе и Людиновского района, размещение новых промышленных и сельскохозяйственных предприятий в немалой степени сдерживается недостаточным наличием межпоселковых газопроводов, в связи с этим возникает потребность в увеличении темпов газификации региона.

На территории муниципального района многодетным семьям предоставлено 599 земельных участков для строительства индивидуальных жилых домов. Остро стоит вопрос обеспечения земельных участков для многодетных семей необходимой инфраструктурой.

Правительство Калужской области совместно с компанией «Газпром» в рамках заключенного Соглашения о сотрудничестве с 2002 года активно участвует в финансировании строительства объектов газификации на территории области. В настоящее время осуществляется реализация областной целевой программы газификации Калужской области. Целью программы является развитие инфраструктуры для снабжения природным газом потребителей Калужской области.

Приоритетами региональной политики в сфере газификации является газификация сельских населенных пунктов, населенных пунктов с наличием проблемных вопросов по организации теплоснабжения объектов социальной и производственной сферы, а также синхронизация строительства региональных объектов (уличных газопроводов) со строительством межпоселковых газопроводов, осуществляемым на территории Калужской области ОАО «Газпром», подача газа для вновь создаваемых жилых поселков и нужд инвесторов со значительным газопотреблением.

В 2022 году уровень газификации Людиновского района составил 96%, в том числе по сельской местности - 83%.

Недостаточный уровень газификации, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения муниципального района не отвечает современным требованиям качества жизни населения.

2. Цель, задачи и индикаторы достижения цели и решения задач

подпрограммы

Целью подпрограммы является развитие инфраструктуры для обеспечения природным газом потребителей Людиновского района, развитие объектов коммунальной инфраструктуры (строительство сетей водоснабжения, водоотведения, электроснабжения для обеспечения инженерными коммуникациями земельных участков многодетных

 семей).

Задачами подпрограммы являются:

- доведение уровня газификации на начало 2029 года по Людиновскому району до 98%;

- повышение уровня газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных, сельскохозяйственных и иных организаций;

- обеспечение земельных участков, выделенных многодетным семьям под малоэтажную жилую застройку объектами коммунальной инфраструктуры (водоснабжением, водоотведением, электроснабжением);

- ввод в эксплуатацию газовых сетей;

- строительство и ввод в эксплуатацию котельных к образовательным учреждениям.

Эффективность реализации подпрограммы будет ежегодно оцениваться на основании следующих показателей подпрограммы.

СВЕДЕНИЯ

о показателях подпрограммы и их значениях

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение по годам реализации подпрограммы |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | Уровень газификации Людиновского района | % | 96 | 96,2 | 96,7 | 97 | 97,3 | 97,5 | 98 |
| 2 | В том числе в сельской местности | % | 83 | 83,5 | 84 | 84,5 | 85 | 85,5 | 86 |
| 3 | Ввод в эксплуатацию уличных газопроводов | км | 2,0 | 2,3 | 2,6 | 2,3 | 2,5 | 3,0 | 2,1 |
| 4 | Ввод в эксплуатацию котельных | шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

3. Объем финансирования подпрограммы

(тыс. руб. в ценах каждого года)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Всего | В том числе по годам |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| ВСЕГО | 15 529 | 2262 | 2262 | 2262 | 2023 | 2 130 | 2240 | 2 350 |
| в том числе:- средства бюджета МР | 8 249 | 1362 | 1362 | 1362 | 963 | 1015 | 1065 | 1120 |
| - средства бюджета ГП | 7280 | 900 | 900 | 900 | 1060 | 1115 | 1175 | 1230 |

4. Механизм реализации подпрограммы

Механизм реализации подпрограммы предусматривает проведение организационных мероприятий, включая подготовку и (или) внесение изменений в нормативные правовые акты Калужской области, обеспечивающие выполнение подпрограммы в соответствии с действующим законодательством.

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области координирует деятельность органов местного самоуправления соответствующих муниципальных образований Калужской области, заказчиков-застройщиков, проектных, строительных организаций, участвующих в реализации мероприятий подпрограммы по строительству газопроводов, котельных и подготовке потребителей к приему газа.

Механизм реализации подпрограммы включает ряд последующих действий:

- определение в соответствии с законодательством организации по проектированию, строительству и реконструкции объектов газификации и газоснабжения;

- поэтапная разработка проектно-сметной документации с разработкой проектов планировки и проектов межевания территорий под объекты подпрограммы и ее экспертиза;

- контроль за ходом строительства объектов газификации;

- предоставление субсидий, предусмотренных программными мероприятиями;

- подготовка к вводу и ввод в эксплуатацию объектов газификации и газоснабжения;

- регистрация прав собственности на вновь построенные (реконструированные) объекты;

- строительство объектов инженерной инфраструктуры для обеспечения земельных участков, выделенных многодетным семьям, сетями водоснабжения, водоотведения и электроснабжения.

Завершение проектирования и строительство межпоселковых газопроводов, уличных газопроводов и котельных предусмотрены за счет средств бюджета муниципального района и областного бюджета.

Корректировка муниципальной подпрограммы, в том числе включение в нее новых мероприятий, а также продление срока ее реализации осуществляются в установленном порядке.

5. Перечень основных мероприятий подпрограммы "Расширение

сети газопроводов и строительство объектов газификации,

объектов коммунальной инфраструктуры на территории

Людиновского района"

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации | Участник подпрограммы | Источники финансирования | Принадлежность мероприятия к проекту (наименование проекта) |
| 1 | Развитие инфраструктуры для обеспечения природным газом потребителей Людиновского района | 2023 - 2029 | Администрация МР | Бюджет МР, бюджет ГП |  |
| 2 | Развитие объектов коммунальной инфраструктуры (строительство сетей водоснабжения, водоотведения, электроснабжения для обеспечения земельных участков многодетных семей) | 2023 - 2029 | Администрация МР | Бюджет МР, бюджет ГП |  |
| 3 | Строительство межпоселковых газопроводов, уличных газопроводов и котельных | 2023 - 2029 | Администрация МР | Бюджет МР, бюджет ГП |  |

6. Перечень программных мероприятий подпрограммы "Расширение

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Участ-ник подпро-граммы | Источ-чники финан-сирования | Сумма расхо-дов, всего (тыс. руб.) | В том числе по годам реализации подпрограммы (тыс. руб.) |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | Развитие инфраструктуры для обеспечения природным газом потребителей Людиновского района | 2023 - 2029 | Админи-страция МР, админи-страции СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Разработка проектной документации на уличные газопроводы и котельные, оплата услуг по сбору исходных данных и подключению (технологическому присоединению) объектов капитального строительства к сетям газораспределения | 2023 - 2029 | Админи-страция МР | Бюджет района | 1500 | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Ремонт и обслуживание газопроводов на территории Людиновского района | 2023 - 2029  | Админи-страция МР | Бюджет района | 5141 525 | 62200 | 62200 | 62200 | 73210 | 80225 | 85240 | 90250 |
| Бюджет ГП |
| 2 | Развитие объектов коммунальной инфраструктуры для обеспечения инженерными коммуникациями и подъездными путями земельных участков многодетных семей | 2023 - 2029 | Админи-страция МР | Бюджет района | 6 235 | 800 | 800 | 800 | 890 | 935 | 980 | 1030 |
| Бюджет ГП | 5 755 | 700 | 700 | 700 | 850 | 890 | 935 | 980 |
| Всего по Программе |  | 15 529 | 2262 | 2262 | 2262 | 2023 | 2 130 | 2240 | 2 350 |
| бюджет района |  | 8 249 | 1362 | 1362 | 1362 | 963 | 1015 | 1065 | 1120 |
| бюджет ГП |  | 7280 | 900 | 900 | 900 | 1060 | 1115 | 1175 | 1230 |

сети газопроводов и строительство объектов газификации, объектов коммунальной инфраструктуры на территории Людиновского района"